АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2016 № 62

с. Медяны

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Медянское сельское поселение на 2016-2026 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Медянского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Медянское сельское поселение на 2016-2026 годы». Прилагается.

2. Ответственность за организацию и проведение мероприятий возложить на администрацию Медянского сельского поселения (Овечкин В.И.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за выполнением постановлением возложить на главу Медянского сельского поселения.

Глава Медянского

сельского поселения В.И. Овечкин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы   
Медянского сельского поселения Д.К. Брагина

Разослать: администрация -1, прокуратура-1.

Приложение  
к постановлению администрации   
Медянского сельского поселения   
от 16.06.2016 № 62

**Муниципальная программа**  
**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Медянское сельское поселение на 2016-2026 годы»**

**Паспорт**  
**муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Медянское сельское поселение на 2016-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Медянское сельское поселение на 2016-2026 годы» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Разработчик программы | администрация Медянского сельского поселения |
| Исполнители программы | администрация Медянского сельского  поселения |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Медянского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Медянского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - строительство пешеходных дорожек;  - паспортизация дорог. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами:**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Медянского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.  
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:  
−демографическое развитие;

−перспективное строительство;

−состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование Медянское сельское поселение расположено в южной части Юрьянского района в 37 км. от областного центра (г. Киров), в 45 км. от районного центра (пгт. Юрья). Медянское сельское поселение граничит с Мурыгинским городским поселением, Загарским сельским поселением, по реке Великая граница проходит с Орловским районом. Административный центр Медянского сельского поселения – село Медяны. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Медянского сельского поселения входят 27 населенных пункта (деревня Бакичи, деревня Большое Чураково, деревня Боярки, деревня Брюханы, деревня Васенины, деревня Демидовы, деревня Домраченки, деревня Запольцы, деревня Зоновы, деревня Колышманы, деревня Кузнецовщина, деревня Лаптевы, деревня Лени, деревня Макаренки, деревня Малое Чураково, село Медяны, деревня Никольская ГЭС, деревня Ольковы, деревня Сидоровщина, деревня Сомовщина, деревня Сорокины, деревня Спащина, деревня Стеничи, деревня Устиновичи, деревня Устье, деревня Храмушины, деревня Шибаны), с общей численностью населения – 651 человек, в том числе население села Медяны – 531 человек.

Общая площадь земель муниципального образования -20141 га. Общая протяженность дорог местного значения 8,64 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Медянского сельского поселения характеризуется следующими показателями (на первое января текущего года):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Численность населения поселения с учетом зарегистрированных по месту пребывания, человек | 657 | 656 | 651 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Медянского сельского поселения.  
Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

− модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы 2016-2026 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы**

3.1. Общие положения

3.1.1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:  
− тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;  
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;  
− перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

3.1.2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3.1.3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

3.1.4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

3.1.5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

3.1.6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет Медянского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. (Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе).

3.2. Система дорожной деятельности. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

3.2.1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

3.2.2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется администрацией Медянского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.   
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Медянского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Медянского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Медянского сельского поселения.  
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:  
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;   
- снижение затрат предприятий ЖКХ;   
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| №  п/п | Наименование мероприятия | | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | | 2025 | 2026 | |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог, | Улучшение транспортной инфраструктуры, | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | |
| 2 | разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | |
| 3 | Обеспечение безопасности, организация  дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | |
| 4 | Паспортизация дорог | Подготовка исходной документации | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | |
| 5 | Обеспечение безопасности, строительство пешеходных дорожек | Повышение безопасности дорожного движения | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | |
|  | Областной бюджет | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
|  | Бюджет поселения | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
|  | Всего | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |